**Plán na letný semester**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Úloha** |
| **1.Týžden** | Prezentácia aktuálneho stavu projektu  Určenie si ďalších cieľov a postupov práce pre letný semester  Vytvorenie plánu na letný semester |
| **2.Týžden** | Špecifikácia požiadaviek pre ďalší vývoj |
| **3.Týžden** | **1.Kontrolný bod**  Vytvoriť product backlog pre features programu |
| **4.Týžden** | Analýza vybraných features z product backlog-u kategória - A |
| **5.Týžden** | Návrh vybraných features z product backlog-u kategória - A |
| **6.Týžden** | Implementácia vybraných features z product backlog-u kategória - A |
| **7.Týžden** | Zahrnutie výsledkov prototypu z 1.fázy implementácie  Určenie feauteres pre ďalší vývoj kategória - B |
| **8.Týžden** | Analýza vybraných features z product backlog-u kategória - B |
| **9.Týžden** | **2.Kontrolný bod – Odovzdanie dokumentácie k produktu a produkt**  Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej dokumentácie Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu na GitHube  Príprava prototypu produktu po 1. fáze implementácie  Návrh vybraných features z product backlog-u kategória - B |
| **10.Týžden** | Implementácia vybraných features z product backlog-u kategória - B |
| **11.Týžden** | Testovanie prototypu produktu po 1-2 fáze implementácie  Oprava chýb  Vytvorenie alpha verzie produktu |
| **12.Týžden** | **3.Kontrolný bod – prezentáciu projektu na IIT.SRC-TPcup**  Vytvorenie prezentácie produktu  Vytvorenie manuálu k produktu  Vytvorenie beta verzie produktu |
| **13.Týžden** | Údržba produktu  Vytvorenie finálnej inštalácie produktu  Kompletizácia dokumentácie  Zhrnutie výsledkov projektu a pripraviť product backlog pre ďalšie tímy |
| **14.Týžden** | **4.Kontrolný bod – Odovzdanie celkového výsledku projektu**  Kontrola stavu produktu Kontrola stavu dokumentácií  Odovzdanie finálnej verzie produktu a dokumentácie |