**Plán na letný semester**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úloha** | **Zodpovedný** |
| **1.Týžden** | 1. Stretnutie v letnom semestri Prezentácia aktuálneho stavu projektu  Určenie si ďalších cieľov a postupov práce pre letný semester Aktualizácia technickej dokumentácie a dokumentu riadenia | Celý tím Celý tím Celý tím Celý tím |
| **2.Týžden** | Aktualizácia web stránky tímu  Aktualizácia stavu projektu v Redmine Aktualizácia stavu projektu na GitHube Integrácia implementovaných funkcionalít  Analýza možnosti zvýraznenia kľúčových slov jazyka Vytvorenie plánu na letný semester Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Analýza možnosti vytvorenia gramatiky pre TODO list Implementácia paralelizmu Analýza možnosti implementácie „shortcuts“ na strane LUA | Lukáš Adrián Marek Celý tím Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Adrián Lukáš Marek |
| **3.Týžden** | Testovanie integrovaných funkcionalít Analýza a návrh možnosti zvýraznenia kľúčových slov jazyka  Analýza a návrh gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu  Analýza a návrh implementácie „shortcuts“ na strane LUA | Celý tím Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek |
| **4.Týžden** | Návrh a implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka  Návrh a implementácia gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA | Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek |
| **5.Týžden** | **1.Kontrolný bod**  Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej dokumentácie Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu na Redmine Aktualizácia stavu projektu na GitHube | Celý tím  Lukáš Adrián Marek |
| **6.Týžden** | Implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka Implementácia gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA | Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek |
| **7.Týžden** | Implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka Implementácia gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA  Vytvorenie plánu testovania | Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek Maroš |
| **8.Týžden** | Integrácia a testovanie implementovaných funkcionalít | Celý tím |
| **9.Týžden** | **2.Kontrolný bod – Odovzdanie dokumentácie k produktu a produkt**  Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej dokumentácie Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu na Redmine Aktualizácia stavu projektu na GitHube | Celý tím  Lukáš Adrián Marek |
| **10.Týžden** | Riešenie prípadných žiadosti na zmenu  Riešenie prípadných chýb  Testovanie  Kompletizácia dokumentácie | Celý tím Celý tím Maroš Lukáš |
| **11.Týžden** | Riešenie prípadných žiadosti na zmenu  Riešenie prípadných chýb  Testovanie Kompletizácia dokumentácie | Celý tím Celý tím Maroš Lukáš |
| **12.Týžden** | **3.Kontrolný bod – Odovzdanie celkového výsledku projektu**  Kontrola stavu produktu Kontrola stavu dokumentácií | Celý tím Celý tím |
| **14.6.2012** | Prezentácia a obhajoba projektu tímov v semifinále TP CUP 2012 | Celý tím |
| **15.6.2012** | Prezentácia a obhajoba projektu - finále TP CUP 2012 | Celý tím |