## Slide 1
Vedúci tímu:
Ing. Peter Drahoš, PhD.
Členovia tímu:
Bc. Jozef Krajčovič, Bc. Lukáš Turský,
Bc. Ľuboš Staráček, Bc. Adrián Feješ ,
Bc. Maroš Jendrej, Bc. Marek Brath
Email:
tp-team-10@googlegroups.com
Manažment úloh v tíme
Textový editor obohatený o grafické prvky | TrollEdit
Notes: 5-6 slajdov, v ktorych v rozsahu 5-6 minut max. zhrnie akym sposobom vyuziva tim softverovy nastroj na manazment uloh v time. Nasledovat bude cca. 5-6 minutova ukazka, z ktorej bude zrejme pouzivanie nastroja pri riadeni

## Slide 2
Nástroj pre manažment úloh
Innovators | tím č.10
Redmine
Flexible project management
■ Innovators na redmine.fiit.stuba.sk
Notes: Náš tím sa rozhodol ísť iteratívnym a inkrementálnym spôsobom vývoja.
Pri tvorbe úloh sa využíva nástroj na sledovanie úloh Redmine a bla bla bla
Redmine využiva na bla bla bla tak dalej

## Slide 3
■ do budúcnosti požiadavky na zmenu
Innovators | tím č.10
Načo všetko používame Redmine?
■ sledovanie stavu vykonávania jednotlivých činností
■ generovanie reportov (dokumentácia, stránka)
■ wiki
■ zaznamenávanie úloh, chýb, nápadov

## Slide 4
Innovators | tím č.10
Životný cyklus úlohy
Manažér plánovania
členovia tímu
New
Assigned
Closed
Rejected
Resolved
In progress
Zatvorenie úlohy
Vytvorenie úlohy
Priradenie úlohy členovi tímu
Začatie práce na úlohe
Vyriešenie úlohy
Úloha sa stala nepotrebnou
Úloha sa stala potrebnou
Notes: Každá úloha [ Bug, features, task, idea , CR ] má svoj životný cyklus prezentovaný stavovým diagramom na obrázku
Úloha sa môže nachádzať v celkovo 6 rôznych stavoch
STAV : New ; assigned ; resolved; closed; rejected, in progress
New – vznikne požiadavka na vytvorenie úlohy. Planovač vyplní údaje o úlohe v Redmine a po kliknutí na Save zadá novú úlohu do systému. Úloha sa dostane do stavu New.
Assigned – priradenie úlohy konkrétnemu pracovníkovi na základe vzájomnej dohode členov tímu.
In progress – úloha sa do tohto stavu dostane z predchádzajúceho stavu Assigned ,
keď si jej zadanie používateľ prečítal alebo zo stavu Rejected, kedy bola práca na
úlohe pozastavená, no opätovne sa na nej začalo pracovať. Týmto stavom je
vyjadrené, že používateľ začal aktívne pracovať na danej úlohe. Označením tohto
stavu vzniká prehľad úloh, na ktorých sa aktuálne pracuje.
Resolved – do tohto stavu sa úloha dostáva v prípade, že je činnosť na nej
ukončená. Vyjadruje vyriešenie danej úlohy. Úloha môže byť vyriešená úspešne
alebo neúspešne.
Rejected– tomuto stavu úlohy predchádza rozhodnutie, že daná úloha sa stala
nepotrebnou. Prípadne bolo rozhodnuté, že sa na danej úlohe ďalej nebude
pokračovať z rozličných dôvodov a práca na úlohe sa stala zbytočnou.
Closed – ak sa rozhodlo, že práce na úlohe sú úplne ukončené, je možné úlohu
uzavrieť. V tomto prípade sa úloha dostáva do stavu Closed. Vyjadruje ukončenie
úlohy a predstavuje konečný cieľ v životnom cykle úlohy.

## Slide 5: Čo popisujeme v rámci úlohy?
■ stručný popis úlohy
■ riešiteľ úlohy
■ stav úlohy
■ priorita (štandardne „normal“)
■ dátum vytvorenia úlohy príp. predpokladaný dátum ukončenia
■ predpokladaný čas trvania úlohy si sám nastaví riešiteľ úlohy
Innovators | tím č.10

## Slide 6
■ sledovanie zapájania sa členov do diania v tíme
Innovators | tím č.10
Monitorovanie projektu v Redmine
■ sledovanie stavu vykonávania jednotlivých činností
■ sledovanie plnenia plánu (Ganntov diagram)

## Slide 7
Ukážka využitia nástroja
Innovators | tím č.10
Demo

## Slide 8
Otázky?
Innovators | tím č.10